## Slide 1: 项目计划书
王者天下
Action工作室
演讲者：贺东

## Slide 2: 项目目标
本项目的目标是开发一款战争题材的SLG游戏，同时运营于网页平台和手机平台，通过玩家充值消费获得收益。
预计开发周期为六个月，2013年6月前上线。

## Slide 3: 游戏简述
玩家在游戏中扮演一路诸侯，通过发展科技、培养武将，与邪恶势力的斗争，逐渐壮大自己。
在发展的道路，玩家会遇上志同道合的其他玩家，他们可以加入同一个军团，共同发展。
玩家在一定阶段可以选择加入一个国家，参与国家间的资源争夺战。
DEMO演示 http://hyd.googlecode.com/svn/trunk/demo/index.html

## Slide 4: 竞争分析
竞争对手
  《七雄争霸》、《傲视天地》等新兴SLG
我们的优势
  战斗中用小人造型代替部队，具有更为丰富的用户体验
  以垂直视图代替斜45度伪3D视图，给用户怀旧的任天堂游戏感觉
  引入较为丰富的RPG剧情元素，提高玩家的带入感
  取消了主城、设施升级那一大堆繁琐的功能
我们的劣势

## Slide 5: 竞争分析
竞争对手
  《神仙道》、《龙将》等横版RPG
我们的优势
  战斗新增了全新的攻城特性，布阵具有更高的策略性
  SLG的国战特性，大幅提高活跃度
我们的劣势
  战斗元素多，资源相对小，武将造型、动作没有那么丰富

## Slide 6: 服务端技术
SuperSocket开源框架
  高效稳定的Socket支持
  统一的Command插件化编程模型
  独立的运行时日志监控
Protobuf序列化标准
  高效的二进制序列化
  更少的网络传输
Mongodb数据库
  面向对象的非关系型数据库
  支持linq和lamda，以对象的形式访问数据库

## Slide 7: 客户端技术
Haxe语言
  跨平台的语言，一次编码，多平台发布
NME框架
  仿造as3，使用Haxe写的Framework
  同时运行于flash、html5、android等多个平台
HaxePunk游戏引擎
  万物皆Entity，统一的编码方式
  简单的动画播放API
Actuate特效处理库
  简单的单行调用，丰富的特效

## Slide 8: 开发工具
Visual studio 2010
  服务端开发工具，最好的.net开发工具
Mono
  让.net服务器可以在多个平台部署
Flash Develop
  最好的Haxe开发工具
  性能远胜Flash Builder
SceneEditor
  自主研发的场景编辑器，用于部署显示对象
Excel
  用于数值设计，提供战斗数值模拟器，方便调节平衡

## Slide 9: 人力资源
已有人员
  贺东 策划、客户端，保证项目按计划进行
  于何 服务器、发布，保证技术稳定高效
还需人员
  策划 × 2 系统、数值
  服务器 × 1 逻辑
  客户端 × 1 逻辑、界面
  美术 × 3 场景、人物、特效
  商务 × 1 搞定运营、版署、版权问题

## Slide 10: 所需资源
场所
  会议室 × 1
  座位 × 12
设备
  服务器 × 1 工具、SVN、数据库、测试程序
  个人电脑 × 10
  白板 × 1
  其它日常设备

## Slide 11: 质量保证
从项目角度
  敏捷开发
  里程碑
  会议
从策划角度
从程序角度
从美术角度

## Slide 12: 当前成果
服务器引擎
  完成网络通讯、数据访问、逻辑开发规范
  完成性能测试，输出性能测试报告
客户端引擎(as3)
  完成网络通讯、资源加载、动画播放
最核心功能-战报播放
  攻击、绝技、攻城、胜负
系统设计
  系统设计总纲
数值设计
  武将基础属性、二级属性、兵种、绝技、伤害公式及模拟器

## Slide 13: 相关文档
策划文档
  Action系统设计
  Action数值设计
程序文档
  性能测试报告
  消息通讯定义